CUSTOMER FIT  ·  TIME / EXECUÇÃO

CF14 · Rotina e Método Ágil

Pilar: Time / Execução  |  Estágio: Customer Fit

VISÃO ESTRATÉGICA Startups precisam de velocidade, mas velocidade sem direção é desperdício. Esta ferramenta estabelece uma rotina mínima de alinhamento para o time fundador. O objetivo não é burocratizar, mas garantir que todos saibam o que é prioridade na semana e quais obstáculos precisam ser removidos imediatamente para o negócio avançar.

Perguntas-Chave - Reflexão Crítica

| 01 | Frequência Qual é o melhor horário para o alinhamento diário (Daily) que não interrompa o fluxo de trabalho? |
| --- | --- |
| 02 | Foco Estamos priorizando tarefas que validam o negócio ou estamos apenas ocupados com tarefas operacionais? |
| 03 | Obstáculos O time se sente confortável para expor o que está travando o progresso sem receio de julgamento? |

Rituais de Gestão - O Ciclo Semanal

Implemente os três rituais abaixo. Comece simples: consistência vale mais do que perfeição na execução.

◎ Sprint Planning - Planejamento Início do ciclo · Duração: 30 a 60 minutos · Frequência: semanal

O que vamos entregar de valor concreto nos próximos 7 dias? Liste as 3 principais metas da semana e quem é responsável por cada uma.

◈ Daily Stand-up - Alinhamento Diário Durante o ciclo · Duração: 15 minutos · Frequência: diária

Três perguntas por pessoa: O que fiz ontem? O que farei hoje? Algum impedimento? Defina o horário e o canal: ex: 09h00 via Google Meet ou presencial.

▲ Sprint Review - Revisão do Ciclo Final do ciclo · Duração: 30 minutos · Frequência: semanal

O que conseguimos entregar? O que ficou pendente e por quê? Quais aprendizados este ciclo gerou para o próximo planejamento?

Quadro de Fluxo - Kanban Simplificado

Organize as tarefas críticas do ciclo atual. Movendo um item para “Concluído” apenas quando ele for testado ou finalizado de fato.

◻ A FAZER (To Do)

Liste aqui todas as tarefas prioritárias do ciclo que ainda não foram iniciadas.

◈ EM EXECUÇÃO (Doing)

Máximo de 2 a 3 tarefas simultâneas. Foco é mais importante do que velocidade.

◎ CONCLUÍDO (Done)

Registre aqui apenas entregas testadas e validadas, não apenas "feitas".

Desdobramentos - Próximos Passos

COM BASE NA ROTINA DEFINIDA ◎ Quadro Visível Mantenha o Kanban visível - físico na parede ou digital (Trello, Notion, Linear). O que não é visível, não é gerenciado. ▲ Disciplina de "Concluído" Vale lembrar novamente para não arrastar tarefas para “Concluído” se não foram testadas e/ou validadas. Progresso falso é mais perigoso do que progresso lento. ◈ Próximo Passo Defina a Estrutura e os Papéis (CF15) do time fundador para saber quem é responsável por cada área da operação. Nota: A rotina ágil não elimina a improvisação, ela cria o espaço seguro para que a equipe improvise com consciência.